# П  О  С  Т  А  Н  О  В  Л  Е  Н  И  Е

23.04.2021                                                                                                                    № 19

О плане   мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями в сельском поселении Меселинский  сельсовет муниципального района Аургазинский район

Республики Башкортостан на 2021 год

В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации, Водным кодексом Республики Башкортостан, на основании ст. 8 Закона Республики Башкортостан «О питьевой воде», в соответствии с частью 5 ст. 23 Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 146-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и Устава сельского поселения Меселинский  сельсовет муниципального  района Аургазинский  район Республики Башкортостан, Администрация сельского поселения Меселинский  сельсовет муниципального  района Аургазинский  район Республики Башкортостан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить план мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями в сельском поселении Меселинский  сельсовет муниципального района Аургазинский район Республики Башкортостан (приложение).

- Настоящее постановление разместить на сайте «www.meselinsky.ru» и обнародовать на информационном стенде администрации сельского поселения Меселинский сельсовет.

- Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения                                                                И.М. Александрова

Приложение № 1 
к постановлению Администрации 
сельского поселения Меселинский сельсовет
муниципального района Аургазинский район

Республики Башкортостан  
от «23» апреля 2021 года № 19

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по приведению качества питьевой воды в соответствие

с установленными требованиями

| № п/п | Наименование мероприятий | Исполнители | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработать проекты зон санитарной охраны территории источников – родников | Администрация сельского поселения | В течении года |
| 2 | Провести ремонт водопровода д.Каменка | Администрация сельского поселения | В течении года |
| 3 | Произвести полную откачку воды и очистку, промывку, дезинфекцию стен колодца и удаление накопившегося ила родников | Администрация сельского поселения | II квартал 2021 |
| 4 | Уменьшение аварийности на водопроводных сетях и сооружениях | Администрация сельского поселения | В течении года |
| 5 | Организация лабораторно-производственного контроля качества питьевой воды, подаваемой населению | Администрация сельского поселения | В течении года |
| 6 | Проведение мероприятий по защите источников - родников от загрязнения, улучшение состояния санитарных защитных зон разных уровней | Администрация сельского поселения | В течении года |
| 7 | Размещение в средствах массовой информации и официальном сайте в сети Интернет сведений о качестве питьевой воды, подаваемой абонентам с использованием центральных систем холодного водоснабжения | Администрация сельского поселения | В течении года |